. Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

Каверинский сельсовет

№ 57 от 16.06.2016

**ПЛАН-ГРАФИК**

**ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВЕРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **услуги, предоставляемой администрацией сельского поселения Каверинский сельсовет** | **Ответственные исполнители** | **Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде** | | | | |
| **I этап**  **Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации сельского поселения Каверинский сельсовет** | **II этап**  **Размещение на официальном сайте администрации сельского поселения Кавериснкий сельсовет форм заявлений иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования** | **III этап**  **Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала  муниципальных   услуг Липецкой области** | **IV этап**  **Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода   предоставления услуг с использованием Портала муниципальных  услуг Липецкой области** | **V этап**  **Обеспечение возможности получения результата предоставления    услуги   в   электронном  виде на Портале  муниципальных  услуг Липецкой области, если это не запрещено действующим законодательством** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества, сельского поселения Каверинский сельсовет | Администрация сельского поселения.  Специалист 1 разряда | До  01.07.2016 г. | До  01.12.2016 г. | До  01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. | До  01.01.2018 г. |
| 2 | Оформление архивных справок, копий архивных документов, копий нормативно правовых актов сельского поселения Каверинский сельсовет | Администрация сельского поселения.  Специалист 1 разряда | До  01.07.2016 г. | До  01.12.2016 г. | До  01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. | До  01.01.2018 г. |
| 3 | Выдача справок с места жительства,  о семейном положении, выписок из похозяйственных книг населенных пунктов | Администрация сельского поселения.  Специалист 1 разряда | До  01.07.2016 г. | До  01.12.2016 г. | До  01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. | До  01.01.2018 г. |
| 4 | Подготовка документов и выдача постановления администрации «О переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое | Администрация сельского поселения.  Специалист 1 разряда | До  01.07.2016 г. | До  01.12.2016 г. | До  01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. | До  01.01.2018 г. |
| 5 | Приём заявлений, документов, а так же постановка граждан на учёт в качестве, нуждающихся в жилых помещениях. | Администрация сельского поселения.  Специалист 1 разряда | До  01.07.2016 г. | До  01.12.2016 г. | До  01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. | До  01.01.2018 г. |
| 6 | Предоставление водных объектов в пользование на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование | Администрация сельского поселения.  Специалист 2 разряда | До  01.07.2016 г. | До  01.12.2016 г. | До  01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. | До  01.01.2018 г. |
| 7 | Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности администрации сельского поселения Каверинский сельсовет или государственная собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование | Администрация сельского поселения.  Специалист 2 разряда | До  01.07.2016 г. | До  01.12.2016 г. | До  01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. | До  01.01.2018 г. |
| 8 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте | Администрация сельского поселения.  Специалист 1 разряда | До  01.07.2016 г. | До  01.12.2016 г. | До  01.01.2018 г. | До 01.01.2018 г. | До  01.01.2018 г. |